# Проєктне завдання 3 — Інформаційна система фітнес-клубу «ФітПас»

Oct 12, 2026

## Вступ

Проєкт — інформаційна система «ФітПас» для мережі з одного фітнес-клубу: продаж абонементів, запис на групові заняття й персональні тренування, облік відвідувань за QR-кодом. Тема обрана поза списком прикладів завдання; вона містить усе потрібне: ролі, життєвий цикл абонемента (стани), обмежені ресурси (місця на занятті), паралельні процеси (оплата, сповіщення) та інтеграцію із зовнішньою платіжною системою.

Умовний клуб: 1 000 активних клієнтів, 12 тренерів, 4 зали, до 40 групових занять на день. Це припущення.

):

| Роль у проєкті | ПІБ | Відповідальність |
| --- | --- | --- |
| Гол Директор | Левчук Роман | Всі ролі |

Після відкриття посилання використовуйте “Відкрити через:Draw.io”

## 1. Планування проєкту та життєвий цикл

Для «ФітПас» обрано Scrum: правила абонементів і записів клуб змінюватиме після перших тижнів роботи, а систему можна запускати частинами (спочатку абонементи й оплата, потім заняття).

### 1.1. Етапи життєвого циклу в проєкті

| Етап | Що робимо в «ФітПас» | Результат |
| --- | --- | --- |
| Аналіз | Інтерв'ю з адміністратором і тренером, аналіз прайсу та журналу відвідувань, прототип екранів | Список вимог, питання до замовника |
| Проєктування | ТЗ, UML-моделі, схема БД, вибір платіжного провайдера | ТЗ, діаграми, ER-модель |
| Реалізація | Спринти по 2 тижні: абонементи й оплата → розклад і запис → вхід за QR → сповіщення | Робочі збірки (інкременти) |
| Тестування | Модульні, інтеграційні й приймальні тести; перевірка турнікета на тестовому пристрої | Протоколи тестування, звіт про дефекти |
| Впровадження | Розгортання, перенесення чинних клієнтів і абонементів, навчання рецепції | Робоча система, інструкція |
| Супровід | Виправлення помилок, нові типи абонементів, зміна розкладу, звіти | Релізи виправлень, журнал змін |

### 1.2. Порівняння Scrum і Waterfall

| Критерій | Waterfall | Scrum |
| --- | --- | --- |
| Структура | Послідовні етапи, перехід після завершення попереднього | Короткі ітерації (спринти) з повним циклом у кожній |
| Зміна вимог | Дорога після етапу проєктування | Очікувана, входить у беклог |
| Участь замовника | На початку та в кінці | Огляд результатів після кожного спринту |
| Ризик пізньої помилки | Високий: тестування наприкінці | Нижчий: тестування в кожному спринті |
| Документація | Повна на початку | Достатня, оновлюється поступово |
| Підходить, коли | Вимоги стабільні й відомі | Вимоги уточнюються, потрібен ранній зворотний зв'язок |

Обґрунтування вибору. Типи абонементів, правила заморожування, скасування запису й акції клуб вигадуватиме в процесі, тому треба швидко показувати робочі версії. Scrum дозволяє перевірити правила на реальних клієнтах. З Waterfall беремо лише початковий документ (ТЗ), який оновлюємо між спринтами.

План спринтів (орієнтовно):

- Спринт 1 — користувачі, ролі, типи абонементів, оплата.

- Спринт 2 — розклад занять, запис, скасування, лист очікування.

- Спринт 3 — вхід за QR, облік відвідувань, списання занять.

- Спринт 4 — персональні тренування, сповіщення, звіти.

### 1.3. Інструменти

| Призначення | Інструмент | Чому |
| --- | --- | --- |
| Система керування версіями | Git + GitHub | Безкоштовно, pull request і code review |
| IDE | Visual Studio / Rider (бекенд), VS Code (фронтенд) | Підтримка обраного стека |
| Керування завданнями | GitHub Projects або Trello | Канбан-дошка, зв'язок з issue |
| Тестування | xUnit (модульні), Postman (API), Playwright (UI), k6 (навантаження) | Покривають усі рівні тестів |
| CI/CD | GitHub Actions | Автозбірка й тести на кожен push |
| Моделювання | UML-CASE (розділи 2 і 4) | Діаграми й вимоги в одному проєкті |

Репозиторій: [ЗАПОВНИТИ] (посилання; інструкція — розділ «Що робите ви», крок 2).

Дошка завдань: [ЗАПОВНИТИ] (посилання; крок 3). Колонки: Backlog, Sprint backlog, In progress, Review, Testing, Done.

### 1.4. Практики DevOps

- Безперервна інтеграція (CI): кожен push запускає збірку й модульні тести; злиття в main лише через pull request з одним ревюером.

- Безперервне постачання (CD): після зеленої збірки автоматично оновлюється тестове середовище (staging).

- Інфраструктура як код: Docker-образи застосунку й БД, docker-compose для локального запуску.

- Керування секретами: ключі платіжного провайдера лише в змінних середовища чи секретах, не в репозиторії.

- Резервні копії й моніторинг: щоденний бекап БД, журнал помилок, сповіщення, якщо платіжний шлюз або сервіс QR недоступні.

- Міграції БД як код: зміни схеми зберігаються у версіях і застосовуються автоматично.

## 2. Збір, аналіз і класифікація вимог

Вимоги зібрано трьома методами, сформульовано 25 вимог (17 функціональних і 8 нефункціональних), для кожної визначено пріоритет і категорію.

### 2.1. Методи збору вимог

| Метод | Як застосовано | Результат |
| --- | --- | --- |
| Інтерв'ю | Розмова з адміністратором і тренером за питаннями з п. 2.3 | [ЗАПОВНИТИ] дата, з ким, 3–5 ключових висновків |
| Аналіз документів | Прайс-лист, правила клубу, журнал відвідувань, сайти кількох клубів | Типи абонементів, типові правила запису |
| Прототипування | Низькодеталізовані екрани: розклад, купівля абонемента, QR-код | Прототип, уточнені вимоги до GUI |

Пояснення. Підсумки інтерв'ю й матеріали реального клубу може додати лише ваша команда. Вимоги нижче складені за типовою практикою таких систем; після інтерв'ю їх треба звірити й за потреби виправити.

### 2.2. Перелік вимог

Позначки: ФВ — функціональна, НФВ — нефункціональна; пріоритет за MoSCoW (M — обов'язкова, S — бажана, C — можлива); «Осн.» — основна, «Дод.» — додаткова.

| ID | Вимога | Тип | Пріоритет | Категорія |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Реєстрація та вхід клієнта за email або телефоном і паролем | ФВ | M | Осн. |
| FR-02 | Перегляд розкладу групових занять з фільтрами за типом, тренером і датою | ФВ | M | Осн. |
| FR-03 | Запис на групове заняття з обмеженням кількості місць | ФВ | M | Осн. |
| FR-04 | Скасування запису не пізніше ніж за N годин до початку | ФВ | M | Осн. |
| FR-05 | Лист очікування й автоматичний запис, коли звільняється місце | ФВ | S | Дод. |
| FR-06 | Купівля абонемента (разове відвідування, 8 занять, місяць, безліміт) | ФВ | M | Осн. |
| FR-07 | Онлайн-оплата абонемента через платіжного провайдера | ФВ | M | Осн. |
| FR-08 | Заморожування абонемента (до 30 днів на рік) | ФВ | S | Дод. |
| FR-09 | Вхід у клуб за QR-кодом клієнта й облік відвідувань | ФВ | M | Осн. |
| FR-10 | Списання заняття з абонемента при відвідуванні | ФВ | M | Осн. |
| FR-11 | Запис на персональне тренування до обраного тренера | ФВ | M | Осн. |
| FR-12 | Тренер керує своїм розкладом і відмічає відвідування | ФВ | M | Осн. |
| FR-13 | Адміністратор оформлює клієнта й абонемент на рецепції (готівка, термінал) | ФВ | M | Осн. |
| FR-14 | Нагадування про заняття та про закінчення абонемента | ФВ | S | Дод. |
| FR-15 | Історія відвідувань і платежів клієнта | ФВ | M | Осн. |
| FR-16 | Звіти: відвідуваність, дохід, популярність занять | ФВ | C | Дод. |
| FR-17 | Знижки й промокоди | ФВ | C | Дод. |
| NFR-01 | Захист персональних даних; платіжні дані карток не зберігаються, оплату виконує провайдер | НФВ | M | Осн. |
| NFR-02 | Відповідь системи не довша за 2 с при 300 одночасних користувачах у вечірній пік | НФВ | S | Осн. |
| NFR-03 | Перевірка QR на вході не довша за 1 с; турнікет працює до 1 години без зв'язку з сервером | НФВ | M | Осн. |
| NFR-04 | Доступність не менше 99 % у години роботи клубу | НФВ | S | Осн. |
| NFR-05 | Адаптивний інтерфейс для смартфонів (клієнти користуються переважно ними) | НФВ | M | Осн. |
| NFR-06 | Щоденне резервне копіювання, відновлення не довше ніж за 4 години | НФВ | S | Осн. |
| NFR-07 | Інтерфейс українською, англійська як додаткова | НФВ | M | Осн. |
| NFR-08 | Журнал дій персоналу (продаж, повернення, зміна абонемента) | НФВ | M | Осн. |

### 2.3. Питання до замовника

- Скільки клієнтів, тренерів, залів і занять на день очікується? Чи є кілька філій?

- Які типи абонементів існують і чи зміняться вони? Чи абонемент «безліміт» діє й на групові заняття?

- За скільки часу до заняття можна скасувати запис без втрати заняття? Чи є штраф за пропуск?

- Чи входять персональні тренування в абонемент, чи оплачуються окремо?

- Як працює заморожування: на скільки днів, чи можна його скасувати достроково, що з уже записаними заняттями?

- Чи потрібна оплата готівкою, і як узгоджувати її з системою?

- Яке обладнання на вході (турнікет, сканер)? Чи є вже система контролю доступу?

- Який платіжний провайдер вже використовується?

- Хто бачить фінансові звіти й персональні дані клієнтів?

- Чи потрібен окремий мобільний застосунок, чи достатньо адаптивного вебсайту?

- Що робити, коли тренер захворів і заняття скасовано?

- Які звіти потрібні керівнику й у якому форматі?

### 2.4. Аналіз вимог

Неоднозначності та суперечності:

| Проблема | Де | Як вирішуємо |
| --- | --- | --- |
| Чи входять групові заняття в «безліміт» | FR-06, FR-03 | Припускаємо, що так; питання 2 |
| Клієнт хоче скасувати запис будь-коли, клуб бажає обмеження, щоб звільнити місце іншим | FR-04, FR-05 | N — параметр конфігурації, початково 2 години |
| Заморожений абонемент і вже зроблені записи на заняття | FR-08, FR-03 | Записи на період заморожування автоматично скасовуються, клієнт отримує сповіщення; питання 5 |
| Турнікет працює офлайн (NFR-03), але протермінований абонемент має блокувати вхід одразу | NFR-03, FR-09 | Список дійсних QR синхронізується на турнікет кожні 5 хв; ризик допуску до 5 хв прийнятний |
| Персональні тренування й абонемент | FR-11, FR-06 | Поки оплачуються окремо; питання 4 |
| Мобільний застосунок чи вебсайт | NFR-05 | Робимо адаптивний вебсайт; питання 10 |

Пріоритети: вимоги з M утворюють мінімальний продукт (MVP) для спринтів 1–3; S йдуть у спринт 4; C — у беклог.

### 2.5. Класифікація вимог

|  | Основні | Додаткові |
| --- | --- | --- |
| Функціональні | FR-01…FR-04, FR-06, FR-07, FR-09…FR-13, FR-15 | FR-05, FR-08, FR-14, FR-16, FR-17 |
| Нефункціональні | NFR-01…NFR-08 (безпека, продуктивність, надійність, зручність) | немає; усі НФВ вважаємо основними |

### 2.6. Робота з CASE-інструментом

Вимоги потрібно внести до CASE-інструмента й продемонструвати роботу з ним. Це зробите ви, бо потрібні ваші скріншоти.

[ЗАПОВНИТИ] Назва інструмента: ______ . Вставте 2–3 скріншоти: список вимог з ID і пріоритетами; зв'язок вимог із прецедентами. Покрокова інструкція — розділ «Що робите ви», крок 5.

## 3. Технічне завдання

Нижче наведено ТЗ у вигляді, придатному для передачі замовнику; його можна перенести в окремий документ, додавши титульну сторінку за вимогами вашої кафедри.

### 3.1. Вступ

Найменування: інформаційна система «ФітПас».

Призначення: автоматизація продажу абонементів, запису на заняття та обліку відвідувань фітнес-клубу.

Мета: прибрати паперовий облік, зменшити чергу на рецепції, дати клієнтам самостійний запис і оплату онлайн.

Критерії успіху: клієнт купує абонемент і записується на заняття за 5 хвилин без звернення до рецепції; вхід у клуб за QR триває до 1 с; кількість списаних занять завжди збігається з відвідуваннями.

Терміни: абонемент — оплачений пакет відвідувань або період; сесія — окреме групове заняття в розкладі; відвідування — факт проходу клієнта або відмітка тренера.

### 3.2. Огляд системи

Користувачі: клієнт, тренер, адміністратор (рецепція), керівник.

Зовнішні системи: платіжний провайдер, служба email/SMS, турнікет зі сканером QR.

Запропонований стек (для обговорення): ASP.NET Core Web API, PostgreSQL, вебклієнт на React або Blazor, Docker.

Припущення: розклад повторюється щотижня; на занятті обмежена кількість місць; абонемент прив'язаний до одного клієнта.

Обмеження: у першій версії немає програми лояльності та інтеграції з бухгалтерією.

### 3.3. Функціональні вимоги

Повний перелік з ID, пріоритетами й категоріями наведено в п. 2.2. Для ТЗ вимоги згруповано в модулі:

| Модуль | Вимоги | Ключовий опис |
| --- | --- | --- |
| Облікові записи | FR-01 | Реєстрація, вхід, ролі (клієнт, тренер, адміністратор, керівник) |
| Абонементи й оплата | FR-06, FR-07, FR-08, FR-13, FR-17 | Каталог типів, купівля, оплата, заморожування, знижки |
| Розклад і запис | FR-02…FR-05, FR-11, FR-12 | Розклад, запис, скасування, лист очікування, персональні тренування |
| Вхід і відвідування | FR-09, FR-10, FR-15 | QR-код, списання занять, історія |
| Сповіщення | FR-14 | Нагадування про заняття й закінчення абонемента |
| Звіти | FR-16 | Відвідуваність, дохід, популярність |

Приклад деталізації FR-04 (скасування запису): клієнт може скасувати запис, якщо до початку заняття лишається не менше N годин (початково 2); місце звільняється, а заняття повертається в абонемент. За меншого часу запис вважається використаним. Звільнене місце автоматично пропонується першому в листі очікування.

### 3.4. Нефункціональні вимоги

Перелік NFR-01…NFR-08 наведено в п. 2.2. Для ТЗ додаємо метрики:

| ID | Метрика | Як перевіряємо |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Дані карток не потрапляють у БД; TLS 1.2 і вище; паролі зберігаються як хеш | Огляд схеми БД, перевірка конфігурації |
| NFR-02 | Відповідь ≤ 2 с при 300 одночасних користувачах | Навантажувальний тест (k6) |
| NFR-03 | Перевірка QR ≤ 1 с; офлайн-режим до 1 години | Тест на турнікеті з відключеною мережею |
| NFR-04 | Доступність ≥ 99 % у робочі години | Моніторинг за місяць |
| NFR-05 | Коректне відображення від 360 px | Ручний огляд |
| NFR-06 | Відновлення з копії ≤ 4 год | Пробне відновлення |
| NFR-08 | 100 % операцій персоналу у журналі | Перевірка журналу після тестового сценарію |

### 3.5. Структура бази даних

| Таблиця | Основні поля | Зв'язки |
| --- | --- | --- |
| users | id, full_name, email, phone, password_hash, role, qr_token | 1 : 1 з clients або trainers |
| clients | user_id, birth_date | 1 : N з memberships, bookings, visits |
| trainers | user_id, specialization | 1 : N з class_sessions |
| membership_plans | id, name, kind, visits_count, days, price | 1 : N з memberships |
| memberships | id, client_id, plan_id, status, start_date, end_date, visits_left | 1 : N з payments, visits |
| halls | id, name, capacity | 1 : N з class_sessions |
| class_types | id, name, description | 1 : N з class_sessions |
| class_sessions | id, class_type_id, trainer_id, hall_id, start_at, end_at, capacity | 1 : N з bookings |
| bookings | id, session_id, client_id, status, created_at | 0..1 : 1 з visits |
| visits | id, client_id, membership_id, booking_id, checked_in_at, source | — |
| payments | id, membership_id, amount, method, status, external_id, paid_at | N : 1 з memberships |
| audit_log | id, user_id, action, object_type, object_id, at | незалежна таблиця |

### 3.6. Графічний інтерфейс

| Екран | Користувач | Основні елементи |
| --- | --- | --- |
| Вхід і реєстрація | Усі | Email або телефон, пароль |
| Розклад занять | Клієнт | Календар на тиждень, фільтри, кнопка «Записатися» або «У лист очікування» |
| Абонементи | Клієнт | Каталог типів, кнопка «Купити», статус поточного абонемента |
| Мій QR | Клієнт | Великий QR-код, залишок занять, дата завершення |
| Мої записи й історія | Клієнт | Майбутні записи з кнопкою «Скасувати», історія відвідувань |
| Розклад тренера | Тренер | Заняття на день, список записаних, відмітки «Прийшов» |
| Рецепція | Адміністратор | Пошук клієнта, продаж абонемента, ручна відмітка входу |
| Звіти | Керівник | Графіки відвідуваності й доходу |

[ЗАПОВНИТИ] Додайте макети цих екранів: по одному малюнку на екран. Інструкція — розділ «Що робите ви», крок 4.

### 3.7. Тестові вимоги

| ID | Що перевіряємо | Критерій успіху | Тип тесту |
| --- | --- | --- | --- |
| TR-01 | Запис на заняття з вільним місцем (FR-03) | Запис створено, вільних місць стало на одне менше | Приймальний |
| TR-02 | Запис на заповнене заняття | Клієнт потрапляє в лист очікування; кількість записів ніколи не перевищує місткість | Інтеграційний |
| TR-03 | Скасування за ≥ N годин (FR-04) | Місце звільнено, заняття повернуто | Модульний |
| TR-04 | Скасування за < N годин | Заняття не повертається | Модульний |
| TR-05 | Успішна оплата (FR-07) | Абонемент стає «Активним» лише після підтвердження від провайдера | Інтеграційний |
| TR-06 | Вхід з протермінованим абонементом (FR-09) | Прохід заборонено, показано причину | Приймальний |
| TR-07 | Вхід з дійсним QR (NFR-03) | Прохід за ≤ 1 с, заняття списано один раз | Навантажувальний |
| TR-08 | Заморожування (FR-08) | Дата завершення зсунулась на кількість днів заморожування | Модульний |
| TR-09 | Доступ клієнта до чужих даних | Відмова | Безпеки |
| TR-10 | Перегляд на смартфоні (NFR-05) | Усі екрани доступні без горизонтального прокручування | Ручний |

Продукт вважається прийнятим, якщо пройдено всі тести для вимог з пріоритетом M і немає відкритих критичних дефектів.

### 3.8. Технічні обмеження та пропозиції команди

| Питання | Пропозиція | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Захист від перевищення місткості | Транзакція з блокуванням і перевіркою кількості записів | [ЗАПОВНИТИ] |
| Оплата | Редирект на сторінку провайдера; статус приходить зворотним викликом (webhook) | [ЗАПОВНИТИ] |
| Робота турнікета без мережі | Список дійсних QR синхронізується кожні 5 хв | [ЗАПОВНИТИ] |
| Сповіщення | Черга завдань, щоб не гальмувати основну роботу | [ЗАПОВНИТИ] |

[ЗАПОВНИТИ] Проведіть коротку зустріч команди та запишіть реальні рішення в колонку «Рішення».

### 3.9. Оформлення для замовника

Титульна сторінка (назва, замовник, виконавці, дата), зміст, нумеровані розділи 3.1–3.8, список скорочень, сторінка погодження з підписами. Шрифт, поля та інтервал — за вимогами вашої кафедри.

## 4. Об'єктно-орієнтований аналіз і моделі

Об'єктно-орієнтований аналіз (ООА) виділяє з вимог акторів, сценарії та класи предметної області. Діаграми записані кодом Mermaid, який можна перенести у ваш UML-CASE-інструмент.

### 4.1. Застосування ООА до вимог

Актори: Клієнт, Тренер, Адміністратор, Керівник, Платіжна система, Турнікет (зовнішні системи).

Пошук класів за іменниками вимог: клієнт, тренер, адміністратор, абонемент, тип абонемента, заняття (сесія), зал, тип заняття, запис, лист очікування, відвідування, платіж, сповіщення, журнал дій.

Пошук операцій за дієсловами: купити, оплатити, заморозити, записатися, скасувати, відмітити прихід, списати заняття, надіслати нагадування, сформувати звіт.

Відсіяно: «система», «дані», «клуб» (один клуб — це контекст, а не клас).

### 4.2. Прецеденти

| ID | Прецедент | Актори | Вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Зареєструватися й увійти | Клієнт | FR-01 |
| UC-02 | Переглянути розклад | Клієнт | FR-02 |
| UC-03 | Записатися на заняття | Клієнт | FR-03, FR-05 |
| UC-04 | Скасувати запис | Клієнт | FR-04 |
| UC-05 | Купити й оплатити абонемент | Клієнт, Адміністратор, Платіжна система | FR-06, FR-07, FR-13 |
| UC-06 | Заморозити абонемент | Клієнт, Адміністратор | FR-08 |
| UC-07 | Увійти в клуб за QR | Клієнт, Турнікет | FR-09, FR-10 |
| UC-08 | Записатися на персональне тренування | Клієнт | FR-11 |
| UC-09 | Керувати розкладом і відмічати відвідування | Тренер | FR-12 |
| UC-10 | Переглянути історію | Клієнт | FR-15 |
| UC-11 | Переглянути звіти | Керівник | FR-16 |

Діаграма прецедентів (Mermaid не має окремого типу use case, тому актори й прецеденти показано блок-схемою; у CASE-інструменті це буде стандартна діаграма прецедентів):

https://drive.google.com/file/d/1SoStAImzB_iOPUjDttQmXETswLVjtDvE/view?usp=sharing

### 4.3. Попередня діаграма класів

Перший, ще не деталізований варіант: класи й зв'язки без видимості та повних методів (їх додано в розділі 6).

### 4.4. Порівняння підходів до аналізу

| Критерій | Структурний | Функціональний | Об'єктно-орієнтований |
| --- | --- | --- | --- |
| Основна одиниця | Процес і потік даних (DFD) | Функція та її входи й виходи | Об'єкт з даними та поведінкою |
| Як моделюється «ФітПас» | Процеси «Продати абонемент», «Зареєструвати відвідування»; сховища даних | Дерево функцій: запис → перевірка місць, бронювання, сповіщення | Класи Клієнт, Абонемент, Заняття, Запис; повідомлення між ними |
| Зміна вимог | Змінюються потоки в багатьох діаграмах | Зміна функції зачіпає викликачів | Зміна локалізована в класі (наприклад, новий тип абонемента) |
| Повторне використання | Низьке | Середнє | Високе (спадкування, інтерфейси) |
| Зв'язок з кодом на C# чи Java | Слабкий | Середній | Прямий |
| Коли доречний | Опис бізнес-процесів і потоків | Невеликі обчислювальні задачі | Складні системи зі станом і ролями |

Висновок. Для «ФітПас» кращий об'єктно-орієнтований підхід: основні сутності (абонемент, запис, заняття) мають стан і правила поведінки, а реалізація теж об'єктна. Структурні діаграми потоків можна додати лише для опису бізнес-процесів клубу.

### 4.5. Побудова в UML-CASE

[ЗАПОВНИТИ] Назва інструмента: ______ . Вставте скріншоти діаграми прецедентів і діаграми класів, створених у ньому. Інструкція — розділ «Що робите ви», крок 6.

## 5. Моделювання поведінки системи

Діаграмами станів описуємо життя одного об'єкта, діаграмами активностей — сценарій з кількома учасниками.

### 5.1. Діаграма станів: абонемент

Стани: «Очікує оплати», «Активний», «Заморожений», «Вичерпаний», «Завершений», «Скасований».

| Подія | Перехід | Умова |
| --- | --- | --- |
| create | початок → Очікує оплати | клієнт обрав тип |
| paid | Очікує оплати → Активний | провайдер підтвердив оплату |
| payTimeout | Очікує оплати → Скасований | оплату не здійснено за 30 хв |
| freeze | Активний → Заморожений | не більше 30 днів на рік |
| unfreeze | Заморожений → Активний | клієнт або адміністратор зняв заморожування, кінець зсунуто |
| consumeLast | Активний → Вичерпаний | списано останнє заняття |
| expire | Активний → Завершений | настала дата завершення |

У Mermaid назви станів записано без пробілів; у CASE-інструменті назвіть їх «Очікує оплати» тощо.

### 5.2. Діаграма станів: запис на заняття

Другий об'єкт — запис клієнта на групове заняття.

### 5.3. Діаграма активностей: основний сценарій «Запис на заняття»

Паралельні процеси: після створення запису система одночасно зменшує кількість вільних місць, надсилає підтвердження й планує нагадування.

https://drive.google.com/file/d/1qTnFvi7G6Zw81xl6KBryvAWnMmxWM6mB/view?usp=sharing

### 5.4. Діаграма активностей: альтернативний сценарій

Сценарій «Заняття заповнене»: лист очікування й автоматичний запис після скасування чужого запису.

https://drive.google.com/file/d/1DjBD6HDttU0GmCRfzOTP9SZBxdA2Sz1p/view?usp=sharing

### 5.5. Різниця між діаграмами станів і активностей

|  | Діаграма станів | Діаграма активностей |
| --- | --- | --- |
| Питання, на яке відповідає | У яких станах буває один об'єкт і що змінює стан | Які кроки й рішення складають процес |
| Центр уваги | Об'єкт (абонемент, запис) | Процес, сценарій, потік керування |
| Вузли | Стани | Дії та рішення |
| Переходи | Події | Завершення дії |
| Паралелізм | Обмежений | Природний (fork і join) |
| Користь у проєкті | Забороняє неможливі переходи (скасований абонемент не можна заморозити) | Показує повний шлях користувача й відхилення від нього |

Разом діаграми допомагають команді домовитися про правила: стани задають допустимі переходи, активності показують, хто, коли й у якому порядку їх запускає. Тестувальник бере з них тести: кожен перехід і кожна гілка рішення — окремий тестовий випадок.

## 6. Діаграми класів і взаємодії

Уточнена діаграма класів містить атрибути, методи, видимість (+ public, - private, # protected), абстрактний клас, інтерфейси й спадкування.

### 6.1. Діаграма класів

https://drive.google.com/file/d/1vQej7J9J9mB9x5Db6YCu6ccJaTP4Bno0/view?usp=sharing

У UML-CASE видимість зображується тими самими символами; абстрактний клас і інтерфейс позначте стереотипами «abstract» та «interface».

### 6.2. Діаграма послідовності: запис на заняття

https://drive.google.com/file/d/1JGixCOYUpf5_IE9QgJiMDWhW47NFOsUN/view?usp=sharing

### 6.3. Діаграма послідовності: вхід у клуб за QR

https://drive.google.com/file/d/11XDDdzKB5eDvvg81kiL0wxkVcb_JNEOl/view?usp=sharing

### 6.4. Організація класів у пакети

https://drive.google.com/file/d/1Pj6LJt0vyOZClf9_yDu_ISxm2dMcOSNB/view?usp=sharing

Залежності йдуть згори вниз: інтерфейс знає про сервіси, сервіси — про домен, домен не знає про базу даних і зовнішні системи.

### 6.5. Обговорення з іншою командою

[ЗАПОВНИТИ] Покажіть діаграми іншій команді (розділи 4–6), запишіть зауваження й що ви змінили. Рядок-приклад лише показує формат.

| Дата й команда | Зауваження | Рішення |
| --- | --- | --- |
| [дата, назва команди] | Приклад: у діаграмі класів немає зв'язку тренера із залом | Приклад: додано зв'язок через клас ClassSession |
| [ЗАПОВНИТИ] | [ЗАПОВНИТИ] | [ЗАПОВНИТИ] |

## 7. Підсумкові матеріали

Цей документ уже є основою письменного звіту; нижче те, чого бракує: структура звіту, труднощі, план презентації та питання до захисту.

### 7.1. Структура письменного звіту

| Розділ звіту | Звідки взяти | Що додати |
| --- | --- | --- |
| Вступ, команда | Вступ | ПІБ, групу, викладача |
| Планування та життєвий цикл | Розділ 1 | Посилання й скріншоти репозиторію та дошки |
| Вимоги | Розділ 2 | Підсумки інтерв'ю, скріншоти CASE |
| Технічне завдання | Розділ 3 | Макети екранів |
| ООА та UML-моделі | Розділи 4–6 | Скріншоти діаграм із CASE |
| Результати обговорення | П. 6.5 | Реальні зауваження іншої команди |
| Труднощі та рішення | П. 7.2 | Ваш власний досвід |
| Висновки, список джерел | — | 5–7 речень про результат |

### 7.2. Труднощі та шляхи їх вирішення

Нижче типові труднощі такого проєкту. Залиште ті, що були у вас, і додайте власні: на захисті спитають саме про ваш досвід.

| Труднощі | Як вирішуємо |
| --- | --- |
| Одночасний запис двох клієнтів на останнє місце | Транзакція з блокуванням і перевірка місткості в БД |
| Оплата пройшла, а відповідь провайдера не дійшла | Статус «Активний» лише після зворотного виклику провайдера й періодичної звірки |
| Турнікет без зв'язку з сервером | Локальний список дійсних QR, синхронізація кожні 5 хв |
| Нечіткі правила абонементів | Питання до замовника, параметри в конфігурації, оновлення вимог між спринтами |
| Різні рівні знань UML у команді | Спільна робота над діаграмами, перевірка іншою командою |
| [ЗАПОВНИТИ] власні труднощі | [ЗАПОВНИТИ] |

### 7.3. План презентації (10–12 слайдів, 7–10 хвилин)

- Назва проєкту, команда, ролі.

- Проблема й мета системи.

- Життєвий цикл і вибір Scrum.

- Методи збору вимог, ключові цифри: 25 вимог, 17 ФВ і 8 НФВ.

- Класифікація й пріоритети вимог (MoSCoW).

- Технічне завдання: структура й тестові вимоги.

- Діаграма прецедентів.

- Діаграма класів.

- Діаграма станів абонемента.

- Діаграми активностей основного й альтернативного сценаріїв.

- Діаграма послідовності й пакети.

- Труднощі, висновки, відповіді на питання.

Поради: один слайд — одна думка; діаграми показуйте великими, а не дрібним скріншотом; мінімум тексту на слайдах, пояснення усно.

### 7.4. Питання, які можуть поставити на захисті

| Питання | Коротка відповідь |
| --- | --- |
| Чому Scrum, а не Waterfall? | Правила клубу уточнюються, потрібен ранній зворотний зв'язок (п. 1.2) |
| Чим ФВ відрізняються від НФВ? | ФВ — що робить система, НФВ — як добре й за яких обмежень |
| Як ви розв'язали суперечності вимог? | Таблиця в п. 2.4: параметр N, синхронізація турнікета |
| Чому об'єктно-орієнтований аналіз, а не структурний? | Сутності зі станом і ролями, прямий зв'язок із кодом (п. 4.4) |
| Різниця між діаграмою станів і активностей? | Стани — життя одного об'єкта, активності — послідовність дій сценарію (п. 5.5) |
| Для чого абстрактний клас User? | Спільні поля й вхід, роль задає спадкоємець; «просто користувача» створити не можна |
| Навіщо інтерфейс IPaymentGateway? | Можна змінити провайдера або додати готівку без змін у логіці абонементів |
| Як гарантувати, що не буде перевищено місткість заняття? | Транзакція з блокуванням і перевірка кількості записів (TR-02) |
| Як перевіряється готовність продукту? | Тестові вимоги TR-01…TR-10 і критерії в п. 3.7 |
| Які практики DevOps ви застосували? | CI у GitHub Actions, Docker, секрети поза репозиторієм (п. 1.4) |

## Що робите ви

Десять кроків, які неможливо виконати за вас: вони потребують вашого облікового запису, команди або реальних людей. Після кожного кроку замініть відповідну мітку [ЗАПОВНИТИ] у тексті.

- Узгодьте тему та команду. Покажіть викладачу тему «ФітПас» (її немає в списку прикладів, але завдання дозволяє власну пропозицію) і розподіліть ролі з вступу.

- Створіть репозиторій. На github.com натисніть New repository, назва fitpas, додайте README та .gitignore (для C# — шаблон VisualStudio). У Settings → Collaborators додайте учасників. Створіть гілки main і develop. Покладіть у docs/ це ТЗ і діаграми. Вставте посилання в п. 1.3.

- Створіть дошку завдань. У репозиторії відкрийте Projects → New project → Board. Колонки: Backlog, Sprint backlog, In progress, Review, Testing, Done. Створіть по одному issue на кожну вимогу з п. 2.2 (назва = ID + текст). Зробіть скріншот дошки та вставте посилання в п. 1.3.

- Намалюйте прототип екранів. У draw.io (diagrams.net) або Figma зробіть 5–8 простих макетів за п. 3.6 і вставте картинки. Достатньо прямокутників і підписів.

- Внесіть вимоги в CASE-інструмент. Підійде Visual Paradigm Community Edition або будь-який інструмент, який дозволяє викладач. Створіть проєкт, додайте вимоги з ID FR-01…NFR-08, у властивостях вкажіть тип і пріоритет, зв'яжіть вимоги з прецедентами. Зробіть 2–3 скріншоти й вставте в п. 2.6.

- Побудуйте діаграми в UML-CASE. Код Mermaid з розділів 4–6 перемалюйте у вашому інструменті (StarUML, Visual Paradigm, draw.io). Діаграми прецедентів і станів зробіть стандартними UML-символами. Скріншоти вставте в п. 4.5. Код Mermaid можна також вставити на mermaid.live і експортувати як зображення.

- Проведіть інтерв'ю. Домовтеся з реальною людиною (адміністратор чи тренер клубу, знайомий, що ходить у зал), задайте питання з п. 2.3, запишіть відповіді. Достатньо 10–15 хвилин. Внесіть підсумки в п. 2.1 і виправте вимоги, якщо відповіді їм суперечать. Якщо реальної людини немає, чесно напишіть, що роль замовника виконував викладач чи колега.

- Обговоріть діаграми з іншою командою. Домовтеся про 15–20 хвилин, покажіть діаграми з розділів 4–6, запишіть 3–5 зауважень і ваші виправлення в п. 6.5. Виправлення справді внесіть у діаграми.

- Підготуйте презентацію. Зробіть слайди за планом п. 7.3 у PowerPoint чи Google Slides. Вставте діаграми з CASE-інструмента.

- Підготуйтеся до захисту. Прочитайте відповіді в п. 7.4 і будьте готові пояснити кожне власне рішення. Перед здачею переконайтеся, що в тексті не лишилося міток [ЗАПОВНИТИ] і рядків «Приклад».

Порада щодо оформлення: експортуйте документ у Word або PDF (меню експорту) і перевірте вимоги вашої кафедри до шрифту, полів і титульної сторінки.